江苏省建设工程工程量清单计价规范

宣传月知识竞赛题库

一、单项选择题

1、（  A ）的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式。

- 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主

B. 政府投资的工程    C.民间投资     D.外商投资

2、工程量清单计价规范在我省开始执行的时间是（ B ）。

A.2003年7月1日          B.2004年4月1日

C.2004年6月1日          D.2004年7月1日

3、实行工程量清单报价宜采用（ A ）合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。

A.固定单价  B.固定总价   C.成本加酬金   D.可调价格

4、实行工程量清单报价时如采用（ B ）合同，发包方和投标单位应确认清单工程量的准确性或在合同中明确清单工程量错误时的价款调整方法。

A.固定单价  B.固定总价   C.成本加酬金   D.可调价格

5、在约定风险范围时，（ C ）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

A.自然灾害                B.不可预见性灾害

C.设计变更及施工条件变更  D.政策性调整

6、投标人可以根据施工组织设计采取的方案自行补充措施项目；措施项目的费用内容划分，应按（ B ）费用计算规则执行。

A.建设工程工程量清单计价规范  B.江苏省计价表

C.江苏省机械台班定额          D.消耗量定额

7、购入的预制混凝土构件，其模板费应列入（ A ）中；非购入的预制混凝土构件及现场就位预制构件的模板费列入措施项目费中。

A.构件价格  B.预留金  C.措施项目费  D.其他项目费

8、有关变更的价款调整方法如合同中未明确规定，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％的，综合单价可作适当调整。

A.10％    B.15％    C.7％    D.20％

9、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由（ D ）提出，经发包人确认后作为结算的依据。

A.发包人   B.总监理工程师   C.造价管理部门   D.承包人

10、发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施。现场签证的费用按照（ D ）计价。

A.分部分项工程项目        B.措施项目

C.其他项目                D.零星项目

11、高层建筑垂直运输机械降效不作为单独的工程量清单项目列项，应计入（ A ）中。

A.垂直运输机械费             B.分部分项工程费

C.人工工日单价               D.机械台班单价

12、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用（ A ）在工程量清单的其他单价和合价中。

A.包含   B.不包含   C.部分包含   D.部分不包含

13、原预算定额的项目一般是按施工工序进行设置的，而工程量清单项目的划分，一般是以一个（ D ）考虑的。

A.单位工程   B.单项工程   C. 分部分项工程  D. 综合实体

14、计价表中，建筑工程的管理费是以（ B ）类工程的标准列入子目的。

A.一   B.三   C.二   D.四

15、分部分项工程量清单编码以（ C）位阿拉伯数字表示，前9位为全国统一编码，不得变动。

A.10      B.11      C.12     D.13

16、分部分项工程量清单计算中如遇有相同截面、长度的预制混凝土柱的工程量时除可以按立方米计算外还可以按（ D ）计算。

A.米     B.平方米     C.吨     D.根数

17、不同层数组成的单位工程，当高层部分的面积（竖向切分）占总面积（ C ）以上时，按高层的指标确定工程类别。

A.10％     B.20％     C.30％     D.40％

18、工程量清单的计量单位应按照（ B ）中的计量单位确定；清单中工程内容的计量单位应按照计价表规定的计算单位确定。

A.计价表    B.计价规范    C.估价表   D综合预算定额

19、其他项目清单中的预留金和零星工作项目费均为估算量,竣工决算时,应按承包人实际完成的工作内容结算,剩余部分归（ B ）所有。

- 承包人  B.招标人  C.分包人  D.审计单位

20、项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（ B ）为分部工程顺序码。

A.三、四位  B.五、六位  C.七至九位  D.十至十二

21、（ A ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

A.分部分项工程项目          B.临时设施

C.零星工作项目              D、其他项目

22、招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额称为（ C ）。

A.涨价预备费   B.准备金    C.预留金   D.不可预见费

23、为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用称为（ C ）。

A.零星工作项目费            B.采购保管费

C.总承包服务费              D.配合管理费

24、工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的（ B ）进行编制。

A.招标代理机构              B.中介机构

C.造价工程师                D.造价咨询单位

25、投标总价应按（ C ）合计金额填写。

A.单项工程费汇总表          B.单位工程费汇总表

C.工程项目总价表            D.分部分项工程费汇总表

26、在管路安装中，在图纸不变更的情况下，清单计价的工程量、根据设计图纸计算的工程量、实际的施工工程量不一致，应以（ C ）为准？
    A.清单计价的工程量          B.根据设计图纸计算的工程量

C.实际的施工工程量          D.取以上三者的平均值

27、以下项目计价表定额子目中未包括酸洗打蜡的是（ B ）。

A.水磨石地面                B.花岗岩楼地面

C.墙面挂贴大理石            D.菱苦土地面

28、木地板楼地面成品保护费应属于（ A ）。

A.分部分项工程费	          B.措施项目费

C.其他项目费                D.零星工作项目费

29、地板及块料面层按实铺面积计算工程量，不扣除（ B ）

A．凸出地面的构筑物         B.间壁墙

C.门洞开口部分              D.地沟

31、天棚各种材质龙骨设计图纸与定额不符时，应按设计长度加损耗调整相应定额含量，木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨的损耗分别为（ B ）。

A.5%、6%、7%               B.6%、6%、7%

C.5%、5%、7%               D.5%、7%、7%

32、2004年江苏省建筑与装饰工程费用计算规则规定工程管理费和利润的计算基础是（ C ）。

A.人工费                   B.机械费

C.人工费、机械费之和       D.人、材、机之和

33、建筑工程的规费计费基础是（ C ）

A.人工费、机械费之和     B.分部分项工程费  C.综合单价

D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和

35、根据江苏省建筑工程计价表垂直运输章节有关规定，垂直运输高度大于3.6米的一层地下室（ B ）计算垂直运输费用。

A.不可以    B.可以   C.按实际发生

36、某住宅楼工程，楼面是预制空心板，其空心板吊装机械费已含在（ B ）

A.空心板安装费用中       B.垂直运输费用中

C.安装及运输费用中

37、装饰柱（梁）面按设计图示外围饰面尺寸乘以高度（长度）以面积计算。这里外围饰面尺寸是指：（ B ）

A.柱（梁）外围尺寸         B.饰面的表面尺寸；

C.结构尺寸                 D.结构尺寸+25mm

38、洗漱台放置面盆的地方必须挖洞，产生挖弯和削角等，为此洗漱台的工程量按（ A ）计算

A.外接矩形计算             B.实际面积计算

C.内接矩形计算             D.外接矩形-面盆挖洞

39、已完产品保护发生的费用，应列入：（ A ）

A.措施项目费用         B.其他项目费用

C.分部分项工程费用     D.零星工作项目费用。

40、木壁柜工程量计量单位为：（ C ）

A.M2         B.台      C.个      D.M3

41、给水管道室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界，现有给水管道绕房屋1m以内敷设，应按什么算 （ A ）

A.应按室外管道计算

B.按室内管道计算

C.按室内与室外平均价计算

42、截止阀主要分　　　　闸阀主要分　　　（ A ）

A.直通式和直角式　　直通式

B.直通式和直角式　　直角式

C.直通式　　直通式和直角式

D.直角式　　直通式和直角式

- 管道绝热工程是否包括阀门、法兰绝热工程在内（ A ）

- 不包括

- 包括

- 阀门包括法兰不包括

- 阀门不包括法兰包括

44、措施项目清单列项不包括 ( A )

A. 预留金          B. 环境保护

C. 临时设施        D. 文明施工

45、甲方购买的材料　（ A ）

A.必须列入综合报价　　  B.不必列入清单

C.可以列也可以不必列入清单

46、高层建筑增加费用应列入　　（ A ）

A.分部分项工程费　     B.措施项目费

C.其他项目费           D.规费

47、脚手架手搭拆费如何处理　（ B ）

A.计入分部分项工程费　 B.措施项目费

C.其他项目费           D.规费

48、《江苏省安装工程计价表》规定：安装工程类别是以( D )确定的。

A.建设项目             B.单项工程

C.单位工程             D.分项工程

49、自动喷水灭火系统中的室外管道，其安装造价确定应执行《江苏省安装工程计价表》第  （ B ） 册。

A.第七册              B.第八册

C.第六册              D.第七册或第八册

50、对管道安装工程，下列哪一个费用不计入综合单价？（ C ）   A.超高费              B. 高层建筑增加费

C.脚手架搭拆费        D.刷油、防腐费用

51、《江苏省安装工程计价表》第八册中，采暖系统调整费是按采暖工程人工费的        计算，其中人工工资占     ，材料占       。（  A ）

A. 15％、20％、80％           B. 13％、20％、80％

C. 15％、10％、90％           D. 13％、25％、75％

52、管理费和利润以（ D ）为计算基础。

A.人工费          B.定额基价

C.人工费+机械费   D.人工费或人工费+机械费

53、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费应属于( C )   费。

A.措施项目费   B.其他项目费    C.分部分项工程费

54、二次搬运费应归属于( A )

A.措施项目费    B.其他项目费    C.分部分项工程费

55、路灯、邮电、电力、交通管理的管线安装工程均按( B )类工程标准取费。

A.一类   B.二类   C.三类   D.四类

56、价值2000元以下的小型施工机械费列入（ B ）

A.机械费   B.管理费   C.其他项目费   D.措施项目费

57、土壤分类时，用铁锹开挖的土方类别为（ A ）

A.Ⅰ类    B.Ⅱ类    C.Ⅲ类

58、钻孔灌注桩泥浆外运工程量按（ C ）（立方米）计算。

A.泥浆体积          B.泥浆体积的三倍

C.钻孔体积          D.灌注桩体积

59、预制桥梁空心板梁工程量，图示体积为A，其中空心部份体积为B，设计堵头体积为C，则该空心板梁工程量为（ C ）

A.A           B.A+C

C.A-B         D.A-B+C

60、定额中混凝土管道基础、管道铺设、管道接口、闭水试验、管道出水口，是依（  C ）《给水排水标准图集》合订本S2计算的。

A.1992    B.1986    C.1996    D.1998

61、某市政管道工程，长100米，铺设管道管径为Φ150mm，管道壁厚20mm，垫层宽0.8米,每米管道基础及垫层体积为0.10m3，沟槽土方开挖方案为:每边工作面宽0.4米，放坡比例为1:0.33,沟槽开挖和回填深都为1.8米.假设不考虑井的体积，则编制清单工程量时土方开挖的工程量为（ A ） M3(V=0.8*1.8*100)

A.144   B.394.92   C.288     D.250.92

二、不定项选择题

1、当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的（ B 、D ）工程量应调整。

A、机械   B.模板   C.人工   D.脚手架

2、招标人应在招标文件中提供甲供材料表，明确甲供材料的（ A、B、C ），价格按当地工程造价管理机构发布的材料信息价取定。投标报价时甲供材料费应进入综合单价。

A.名称    B.规格    C.价格    D.数量

3、招标人或工程量清单编制单位应按（ A、B ）中费用计算规则的规定列出措施项目，投标人可以根据施工组织设计采取的方案自行补充措施项目；措施项目的费用内容划分，应按                               江苏省计价表费用计算规则执行。

A.计价规范   B.计价表   C.计价手册   D.计价规则

4、按工程量清单计价可以采用（ A、B、C ）中的任何一种方式签定合同价。

A成本加酬金   B.可调价   C.固定价   D.综合单价

5、建筑工程垂直运输项目划分是以2个指标界定的，分别是（ B、C ）。一个指标达到定额规定，即可套用该定额子目。

A.层高     B.层数     C.檐高     D.顶高

6、工程量清单应由（ A、B、C、D ）组成。并应作为招标文件的组成部分。

A.分部分项工程量清单  B.措施项目清单

C.其他项目清单        D.零星工程项目表

7、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列的全部费用，包括（ A、B、C、D ）。

A. 分部分项工程费     B. 措施项目费

C. 其他项目费         D. 规费、税金

8、零星工作项目计价表中的（ A、B、C、D ）和相应数量应按零星工作项目表中的相应内容填写，工程竣工后零星工作费按实际完成的工程量所需费用结算。

A.人工   B.材料   C.机械名称   D.计量单位

块料饰面板包括：（  A、B、C、D  ）

A.石材饰面板        B.陶瓷面砖

C.金属饰面板        D.塑料饰面板。

9、嵌缝材料包括以下哪几种；（  A、B、C ）

A.嵌缝砂浆            B.嵌缝油膏

C、密封胶封水材料     D.膨胀水泥

10、以下关于天棚说法正确的是：（  A、C  ）

- 天棚抹灰不扣除柱垛所占面积

- 天棚抹灰扣除柱垛所占面积

- 天棚吊顶不扣除柱垛所占面积，但应扣除独立柱所占面积

- 天棚吊顶扣除柱垛所占面积。

11、对于工程量以面积计算的油漆、涂料项目，以下说法错误的是：（ A   ）

- 线角、线条、压条不展开计算

- 线角、线条、压条展开计算

- 线角、线条不展开计算而压条展开计算

- 线角、线条展开计算而压条不展开计算

12、实行工程量清单计价招标投标的建设工程，其（ A、C ）的编制、（ B ）确定与调整、（ D ）应按《建设工程工程量清单计价规范》执行。

A. 招标标底           B. 合同价款

C. 投标报价           D. 工程结算

13、工程量清单应采用统一格式。由下列内容组成：（A、B、C、D、E、F、G  ）

A.封面 B.填表须知 C.总说明  D.分部分项工程量清单

E.措施项目清单    F.其他项目清单、G.零星项目清单

14、综合单价应包括（A、B、C、D、E）并考虑风险因素。

- 人工费  B. 材料费  C.机械费  D. 管理费  E. 利润

15、《建设工程工程量清单计价规范》提出了分部分项工程量清单的四个统一，即（ A、B、C、D ）。

A. 项目编码统一          B. 项目名称统一

C. 计量单位统一          D. 工程量计算规则统一

16、“计价规范”提出工程量清单计价合同,除遵循本规范外,还应符合国家有关法律,法规及标准规范的规定主要指:（ A、B、C、D ）和建设部第107号建筑工程施工发包与承包计价管理办法及直接涉及工程造价的工程质量,安全及环境保护等方面的工程建设强制性标准规范。

A. 建筑法  B. 合同法  C. 价格法  D. 招投标法

17、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，规费一般有（ A、B、C ）。

A.工程排污费   B.工程定额测定费   C.劳保费

18、低压管道安装工程量计算规则规定：计算管道安装工程量清单时，不扣除（ A、B ）所给长度。

A.管件      B.阀门      C.水泵

19、工程量清单《计价规范》具有（ A、B、C、D ）的特点。

A.强制性  B.竞争性   C.实用性   D.通用性

20、附录A.6.3中的实腹柱的工程内容包括：（A、B、C、D、E、F）。

- 制作　B.运输　C.拼装　D.安装　E.探伤　F.刷油漆

21、附录A.7.2层面涂膜防水工程内容包括：（A、B、C、D）。

- 基层处理　B.抹找平层　C.涂防水膜　D.铺保护层

22、钢梁安装的工程内容包括：（A、B、D、E、F）。

- 制作　B.运输　C.拼装　D.安装　E.探伤要求  F.刷油漆

23、块料防腐面层在《规范》附录A中项目特征描述为（A、C、D、E）。

A.防腐部位　　  B.防腐面积　　 C.块料品种、规格

D.粘结材料种类　E.勾缝材料种类

24、热楼地面在附录A.8.3中的工程内容包括（A、C、D、E）。

A.基层清理　  B.面层清理　 C.铺设粘贴材料

D.铺设保温层　E.刷防护材料

25、天棚饰面工程量按净面积计算，应扣除（ A、C ）

A.独立柱                 B.间壁墙

C.与天棚相连接的窗帘盒   D.柱垛

26、墙柱面工程中饰面面层定额中未包括（ A、B、C ）

A、压顶线          B、踢脚线

C、阴角线          D、饰面板

27、装饰装修工程措施项目清单包括下列哪几项内容：（A、B、C、D）

A.临时设施         B.室内空气污染测试

C.环境保护         D.安全施工

28、可作为装饰装修工程其他项目清单内容的有：（ A、B、D ）

A.预留金        B.铝合金窗购置费

C.规费          D.零星工作项目费

29、以下关于装饰装修工程中清单项目列项正确的有：（ D ）

A.天然陶瓷   B.陶瓷面砖   C.饰面面层   D.块料面层

30、以下关于现浇水磨石楼地面工程量计算规则说法正确的是：（ A、B、D、E  ）

A.按设计图示尺寸以面积计算

B.扣除地沟所占面积

C.不扣除地沟所占面积

D.不扣除间壁墙和0.3M2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积

E.门洞。空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

31、以下关于块料台阶面层工程量计算说法正确的是：（  B   ）A.按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加200mm）水平投影面积计算

B.按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加300mm）水平投影面积计算

C.按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加400mm）水平投影面积计算

D.按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加500mm）水平投影面积计算

32、以下关于内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算说法正确的是：（ A、C ）

A.无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算

B.无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚顶面计算

C.有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算

D.有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚顶面计算

33、以下关于门窗工程工程量计算规则说法正确的是：（ A、C）A.玻璃、百叶面积占其门扇面积一半以内应为半玻门或半百叶门

B.玻璃、百叶面积占其门扇面积三分之二以内应为半玻门或半百叶门

C.玻璃、百叶面积占其门扇面积超过一半时应为全玻门或全百叶门

D.玻璃、百叶面积占其门扇面积超过三分之二时应为全玻门或全百叶门

34、以下关于门窗油漆编码列项说法正确的是：（  A、C ）

A.门油漆应区分单层木门、双层木门，分别编码列项

B.门油漆应区分单层木门、双层木门，不需分别编码列项

C.窗油漆应区分单层玻璃、双层木窗，分别编码列项

D.窗油漆应区分单层玻璃、双层木窗，不需分别编码列项

35、以下关于灯箱工程量计算规则说法正确的是：（ A、B）

A.按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算

B.复杂形的凸凹造型部分不增加面积

C.复杂形的凸凹造型部分要根据实际增加面积

D.以上说法都不对

36、安装清单项目中不形成实体，但是作为安装工程不可或缺的一个内容设工程量清单编码的是（A、C）。

A.保温、刷油项目

B.电气调整项目

C.脱脂酸洗、试压项目

D.探伤检查项目

37、电缆保护管敷设项目指的是（A、B）。

A.埋地暗敷设

B.非埋地的明敷设

C.过路保护管敷设

D.过基础保护管敷设

38、不计入实物量清单项目但是要在综合单价中考虑的是（A、B、D）。

A.电缆敷设中的预留量

B.电机接线中管口到接线盒间的软管长度

C.金属软管敷设工程量

D.配线工程中的管线预留量

39、工程量清单要按附录A（土建）设置编码的有（A、B、D）电缆沟土方工程量

A.电杆坑挖填土工程量

B.长距离输送管道的土（石）方工程量

C.工业管道的土石方工程量

D.工业管道的路面开挖及修复工程量

40、工业管道中在计算（A、B、C、D、E、）工程量时，应将管件所占长度一并计入管道长度中。

A.压力试验

B.吹扫

C.清洗

D.脱脂

E.刷油保温

41、应由投标人选择计入综合单价的各项费用中，属于综合系数的有（A、B、C），子目系数的有（D、E、F）。

A.高层建筑施工增加费

B.安装与生产同时进行增加费

C.在有害身体健康环境中施工增加费

D.超高施工增加费

E.设置在管道间、管廊内管道施工增加费

F.现场浇筑的主体结构配合施工增加费

42、消防工程中以《全国统一安装工程预算定额》为计价依据时，以下各工程应按第八册（给排水）相关项目规定计价的有（A、D）。

A.消火栓灭火系统的管道安装

B.喷淋灭火系统的管道安装

C.水灭火系统的阀门、法兰、套管安装

D.水灭火系统的室外管道安装

43、给排水工程中定额已包含管道支架制作安装内容，不再单独编制支架制作安装清单项目的有（A、B、C、D）。

A.室内铸铁排水管

B.铸铁雨水管

C.承插塑料排水管

D.螺纹连接的燃气管

44、可参照《全国统一安装工程预算定额》第六册相应项目计价的有（D、E）。

A.无缝钢管

B.铸铁给水管

C.砼排水管

D.不锈钢管

E.铜管

45、（A、B、C、D）工程内容中均列有法兰、加固柜、支吊架制作安装工程内容，如采用《全国统一安装工程预算定额》第九册（空调）为计价依据时，上述工程内容已包括在该定额中，不重复列项。

A.碳钢风管

B.净化风管

C.塑料风管

D.玻璃钢分管

E.不锈钢风管

F.铝管

46、不可竞争费用有（A、B、C、D、E、F）。

A.现场安全文明施工措施费

B.工程定额测定费

C.安全生产监督费

D.建筑管理费

E.劳动保险费

F.税金

47、下列应列为直接工程费中人工费的有 (A、B、D)

A. 生产工人基本工资

B. 生产工人辅助工资

C. 原生产工作一线工人的退休工资

D. 生产工人福利费

E. 生产工人教育经费

48、以下哪些费用应计入设备安装工程费 (B、C、D)

A. 整个车间的负荷联合试运转费

B. 为测定安装工程质量进行的单机试车费用

C. 为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷减 运转工作的调试费

D. 单台设备调试费用

- 下列费用中属措施项目费用的是（A、B、C、E）

- 脚手架搭拆费

- 总承包服务费

- 临时设施费

- 环境保护费

- 二次搬运费

50、《苏省安装工程计价表》中人工工资标准为（A、B、E）

A.一类工标准28元/工日

B.二类工标准26元/工日

C.一类工标准30元/工日

D.二类工28元/工日

E.三类工24元/工日

51、分部分项工程包括（A、B、C、D、E）

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.管理费

E.利润

52、整理绿化地包括（A、B、C、D、E、F、G ）。

A. 土石方的挖方     B. 凿石    C. 回填

D. 运输     E. 找平    F. 找坡   G. 耙细

53、园桥分为石桥、木桥项目，石桥由（A、B、C、D、E）等组成。木桥由（F、G、H）等组成

A. 石基础    B. 石桥台    C. 石桥墩  D. 石桥面

E. 石栏杆    F. 木桩基础  G. 木梁    H. 木桥面及木栏杆

- 木构件的连接方式有（ A、B、C、D、E ）等。

- 开榫连接B. 铁件连接C. 扒钉连接D. 铁钉连接E. 粘接

- 石浮雕的种类（ A、B、C、D ）。

- 阴线刻B. 平浮雕C. 浅浮雕D. 高浮雕

三、问答题

1、若苗木为市场购入，苗木栽种项目如何进行报价？

答：如苗木由市场购入，载种苗木项目，投标人在报价时则不能再计起挖苗木、临时假植、苗木包装、装卸押运、回土填塘等的价值，应以苗木购入价及相关费用进行报价。

2、石桥面铺筑，设计规定需做混凝土垫层或回填土时，在附录E中没有相关的项目编码，如何列项目清单？

答：石桥面铺筑，设计规定需做混凝土垫层或回填土时，按附录A相关项目编列项目。

3、穹顶的肋和壁基梁是单列项目还是并入穹顶工程内？

答：穹顶的肋和壁基梁拼入穹顶体积内计算。

4、就位预制亭屋面和穹顶使用土胎膜时，包含哪些工作内容，是否能将土胎膜费用列入措施性费用？

答：就位预制亭屋面和穹顶使用土胎膜时，应计算挖土、过筛、夯筑、抹灰以及构件出槽后的回填等，可以将土胎膜发生的费用列入工程量清单措施项目内。

5、彩钢板亭屋面、穹顶屋面采用金属骨架，如何列清单项目？

答：彩钢板亭屋面、穹顶屋面采用金属骨架的，若工程量清单单独列金属骨架项目的 ，骨架不应包括在亭屋面或穹顶屋面报价内。

6、《计价规范》附录中的清单项目所含内容太多，可否拆开列项？
答：可以拆开列项，但一定是在附录中能够找出拆开后的相应项目。例如：园林绿化工程中“喷灌设施”050103001项目，可将其拆开：土方按附录A“管沟土方”项目编码列项，阀门井可按附录A“砖窨井、检查井”项目编码列项，管道可按附录C给排水、采暖、燃气工程相关项目编码列项等。

7、园林工程中的仿古工程如何执行"计价规范"？
答：园林工程中的仿古工程在“计价规范”中缺项。采用工程量清单计价的仿   古工程，可参照《计价规范》中的有关原则和要求，编制工程量清单进行招标投标。

8、绿化系数是如何具体确定的？答：绿化系数=绿化面积/用地面积×100%。

9、树根～清除草皮，按估算数量（面积）计算，规则不统一。

答：挖树根等按估算株或株（丛）数量计算，挖芦苇根、清除草皮按估算面积计算，不需要统一。

10、屋顶花园在项目特征中有垂直运输方式，垂直运输应列在措施项目清单中。

答：屋顶花园基底处理均在房屋建好后进行施工，所以屋顶花园基底处理施工材料的垂直运输必然利用建筑物垂直交通通道（楼梯或电梯），不必要另行设置垂直运输机械，为此屋顶花园基底处理材料垂直运输考虑在分部分项工程内。